Contrato: 104/2022

Objeto da Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
 ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, CALÇADAS E
 ACESSIBILIDADE, EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT,
 CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E
 MEMORIAL DESCRITIVO

Nome do Contratado:

A EMPRESA CLOVIS CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF N.º 37.486.872/0001-11, ESTABELECIDA NA RUA ANDIROBAS, N.º 207, SALA 10-A, SETOR COMERCIAL, CIDADE DE SINOP/MT

Local de Execução da Obra:

AVENIDA JOSÉ DE CASTRO DÓRIA, NO SEGMENTO DA ESTACA 0 A ESTACA 13 + 8,00 M

Origem do Recurso:

OS RECURSOS DESTA LICITAÇÃO SÃO ORIUNDOS DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE MDR 846325/2017 – OPERAÇÃO 1042258-28.

Modalidade de Licitação Contratada:

MENOR VALOR GLOBAL

Número do Processo Licitatório:

TOMADA DE PREÇO 09/2022

Data de Início da Obra:

09/12/2022

Data de Fim da Obra:

120 dias

Valor Total da Obra:

VALOR: R$ 161.390,80 (CENTO E SESSENTA E UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

ADITIVO DE VALOR R$ 24.643,22 (VINTE E QUATRO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E TRES REAIS DE VINTE E DOIS CENTAVOS) ASSINADO EM 22/02/2023

Valor total aplicado:

R$ 29.770,83 (VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).

Percentual total aplicado:

16%

Percentual mensal aplicado:

PERCENTUAL APLICADO MÊS DE FEVEREIRO 16%

Valor aplicado no mês vigente:

R$ 29.770,83 (VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

CONTRATO: 75/2022

OBJETO DA OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE CANCHA
DE BOCHA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,
PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO

NOME DO CONTRATADO:

E A EMPRESA ENPROTEC ENGENHARIA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF N.º 27.009.268/0001-40, ESTABELECIDA NA RUA OTAVIANO SANTOS, N.º 2245B, CIDADE DE ALTAMIRA-PA

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RUA HERMES DA FONSECA COM RUA JOSÉ DE MESQUITA - RESERVA 3

ORIGEM DO RECURSO:

OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS RESULTANTES DESTA LICITAÇÃO SÃO ORIUNDOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:

MENOR VALOR GLOBAL

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

TOMADA DE PREÇO 08/2022

DATA DE INÍCIO DA OBRA:

23/09/2022

DATA DE FIM DA OBRA:

150 DIAS

ADITIVO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS ASSINADO EM 22/02/23 VENCENDO EM 23/05/2023

VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É R$ 670.755,01 (SEISCENTOS E SETENTA MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVOS)

VALOR TOTAL APLICADO:

VALOR APLICADO MÊS É DE R$ 87.523,83 (OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

APLICADO ATÉ O MOMENTO 13,05%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

PERCENTUAL APLICADO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 13,05%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

VALOR APLICADO MÊS É DE R$ 87.523,83 (OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).