Contrato: 104/2022

Objeto da Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
 ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, CALÇADAS E
 ACESSIBILIDADE, EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT,
 CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E
 MEMORIAL DESCRITIVO

Nome do Contratado:

A EMPRESA CLOVIS CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF N.º 37.486.872/0001-11, ESTABELECIDA NA RUA ANDIROBAS, N.º 207, SALA 10-A, SETOR COMERCIAL, CIDADE DE SINOP/MT

Local de Execução da Obra:

AVENIDA JOSÉ DE CASTRO DÓRIA, NO SEGMENTO DA ESTACA 0 A ESTACA 13 + 8,00 M

Origem do Recurso:

OS RECURSOS DESTA LICITAÇÃO SÃO ORIUNDOS DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE MDR 846325/2017 – OPERAÇÃO 1042258-28.

Modalidade de Licitação Contratada:

MENOR VALOR GLOBAL

Número do Processo Licitatório:

TOMADA DE PREÇO 09/2022

Data de Início da Obra:

09/12/2022

Data de Fim da Obra:

120 dias

Valor Total da Obra:

VALOR: R$ 161.390,80 (CENTO E SESSENTA E UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Valor total aplicado:

R$ 83.240,00

Percentual total aplicado:

44.74%

Percentual mensal aplicado:

PERCENTUAL APLICADO MÊS DE MARÇO 44,74%

Valor aplicado no mês vigente:

R$ 83.240,00 (OITENTA E TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

CONTRATO: 75/2022

OBJETO DA OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE CANCHA
DE BOCHA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,
PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO

NOME DO CONTRATADO:

E A EMPRESA ENPROTEC ENGENHARIA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF N.º 27.009.268/0001-40, ESTABELECIDA NA RUA OTAVIANO SANTOS, N.º 2245B, CIDADE DE ALTAMIRA-PA

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RUA HERMES DA FONSECA COM RUA JOSÉ DE MESQUITA - RESERVA 3

ORIGEM DO RECURSO:

OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS RESULTANTES DESTA LICITAÇÃO SÃO ORIUNDOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:

MENOR VALOR GLOBAL

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

TOMADA DE PREÇO 08/2022

DATA DE INÍCIO DA OBRA:

23/09/2022

DATA DE FIM DA OBRA:

150 DIAS

VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É R$ 670.755,01 (SEISCENTOS E SETENTA MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVOS)

ADITIVO DE VALOR DE R$ 167.651,07 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS)

VALOR TOTAL APLICADO:

VALOR APLICADO ATÉ O MOMENTO R$ 64.214,08(SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E OITO CENTAVOS)

PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

APLICADO ATÉ O MOMENTO 9.57%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

PERCENTUAL APLICADO MÊS DE MARÇO DE 2023 9.57%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

R$ 64.214,08(SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E OITO CENTAVOS)

CONTRATO: 02/2023

OBJETO DA OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO

NOME DO CONTRATADO:

EMPRESA ALONSO CONSTRUTORA, INSCRITA NO CNPJ/MF N.º 37.024.663/0001-56 E INSC. ESTADUAL N.º 13.812.360-8, ESTABELECIDA NA RUA ELIZABETH ARGELHO, ITAMARATI N.º 4, CIDADE DE CUIABÁ/MT

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

ESTRADA JOANÍ, ZONA RURAL, CHÁCARA 398, CLÁUDIA /MT

ORIGEM DO RECURSO:

OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS RESULTANTES DESTA LICITAÇÃO SÃO ORIUNDOS DE RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:

MENOR VALOR GLOBAL

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

TOMADA DE PREÇO 10/2022

DATA DE INÍCIO DA OBRA:

23/02/2023

DATA DE FIM DA OBRA:

60 DIAS

VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É R$ 155.178,19 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

VALOR TOTAL APLICADO:

VALOR TOTAL APLICADO R$ 101.946,33 (CENTO E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

PERCENTUAL APLICADO MÊS DE MARÇO DE 2023 66%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

PERCENTUAL APLICADO MÊS DE MARÇO DE 2023 66%