Contrato: 13/2023

Objeto da Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL SOARES
CAMPOS NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO

Nome do Contratado:

ENPROTEC ENGENHARIA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF N.º 27.009.268/0001-40, ESTABELECIDA NA RUA OTAVIANO SANTOS, N.º 2245B, CIDADE DE ALTAMIRA-PA

Local de Execução da Obra:

CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL SOARES CAMPOS NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT

Origem do Recurso:

OS RECURSOS DESTA LICITAÇÃO SÃO ORIUNDOS DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC – SEDUCPRO-2022/51213, Nº 2945-2022

Modalidade de Licitação Contratada:

MENOR PREÇO GLOBAL

Número do Processo Licitatório:

TOMADA DE PREÇO 01/2023

Data de Início da Obra:

06/03/2023

Data de Fim da Obra:

06/06/2023

Valor Total da Obra:

Valor estimado da contratação é R$ 553.475,37 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

Valor total aplicado:

O VALOR TOTAL APLICADO É DE R$ 146.360,61 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

Percentual total aplicado:

PERCENTUAL TOTAL APLICADO ATÉ O MOMENTO É DE 28,20%

Percentual mensal aplicado:

PERCENTUAL TOTAL APLICADO ATÉ O MOMENTO É DE 28,20%

Valor aplicado no mês vigente:

O VALOR TOTAL APLICADO É DE R$ 146.360,61 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

Contrato: 35/2023

Objeto da Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RETOMADA DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DOS MIGRANTES NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO

Nome do Contratado:

JBS CONSTRUÇÕES E EXECUÇÕES DE OBRAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF N.º 43.395.238/0001-76, ESTABELECIDA NA RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, N.º 4001, SALA 214, SETOR NDUSTRIAL NORTE, CIDADE DE SINOP/MT

Local de Execução da Obra:

PRAÇA CENTRAL DA CIDADE

Origem do Recurso:

AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2023

Modalidade de Licitação Contratada:

POR MENOR PREÇO GLOBAL

Número do Processo Licitatório:

Processo de Licitação Tomada De Preços Nº 002/2023

Data de Início da Obra:

17/04/2023

Data de Fim da Obra:

150 DIAS

Valor Total da Obra:

Valor estimado da contratação é R$ 1.711.925,90 (Um milhão, setecentos e onze mil e novecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos)

Valor total aplicado:

VALOR APLICADO NO MÊS DE MAIO FOI DE R$ 20.5403,37 (VINTE MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Percentual total aplicado:

PERCENTUAL APLICADO FOI DE 1,20%

Percentual mensal aplicado:

PERCENTUAL APLICADO FOI DE 1,20%

Valor aplicado no mês vigente:

VALOR APLICADO NO MÊS DE MAIO FOI DE R$ 20.5403,37 (VINTE MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

CONTRATO: 75/2022

OBJETO DA OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE CANCHA
DE BOCHA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,
PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO

NOME DO CONTRATADO:

E A EMPRESA ENPROTEC ENGENHARIA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF N.º 27.009.268/0001-40, ESTABELECIDA NA RUA OTAVIANO SANTOS, N.º 2245B, CIDADE DE ALTAMIRA-PA

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

RUA HERMES DA FONSECA COM RUA JOSÉ DE MESQUITA - RESERVA 3

ORIGEM DO RECURSO:

OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS RESULTANTES DESTA LICITAÇÃO SÃO ORIUNDOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:

MENOR VALOR GLOBAL

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

TOMADA DE PREÇO 08/2022

DATA DE INÍCIO DA OBRA:

23/09/2022

DATA DE FIM DA OBRA:

150 DIAS

ADITIVO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS ASSINADO EM 22/02/23 VENCENDO EM 23/05/2023

VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É R$ 670.755,01 (SEISCENTOS E SETENTA MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVOS)

ADITIVO DE VALOR DE R$ 167.651,07 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS) ASSINADO EM 06/04/2023

VALOR TOTAL APLICADO:

VALOR APLICADO ATÉ O MOMENTO É DE R$ 472.971,97 (QUATOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

APLICADO ATÉ O MOMENTO PERCENTUAL TOTAL DE 56,41%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

NO MÊS APLICADO 12,59%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

VALOR APLICADO NO MÊS DE MAIO R$ 105.525,31 (CENTO E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).